Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Mattina: 4 ore continuato con l’inserimento delle domande e risolto piccoli problemi della pagina delle domande.  Pomeriggio: 4 ore continuato a fare le risposte, alcuni problemi riscontrati, soluzione fatta in parte, assegna il punteggio della domanda ma non fa visualizzare la risposta corretta, risolto problema con le domande che rimanevano sempre le stesse. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema con Pagina risposte, da migliorare il controllo, in parte risolto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono indietro |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare implementazione, risolvendo il problema delle domande, alcune categorie non vanno (sport-facile OK, sport medio e difficile NON OK), fare test (ancora 6-8 ore da recuperare a casa per via dell’uscita di inglese e malattia). |